|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tanggal** | **Kegiatan** |
| 1. | 4 April 2018 | Agenda : Rapat koordinasi dan pembagian tugas pelaksanaan PKM-KC  Tempat : Gedung G4. 115 (Sekret HMJ TE) Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Belum terkoordinasinya tugas anggota PKM-KC Rain-Coat  Penyelesaian : Rapat koordinasi dan pembagian tugas pelaksanaan PKM-KC Rain-Coat  Hasil :   1. Deka Nanda membuat konten aplikasi 2. Ruri Ayyul membuat desain layout aplikasi 3. Sabri Sangjaya membuat sistem dari aplikasi   Dokumen Penting : |
| 2. | 8 April 2018 | Agenda : Kerja Kelompok pembuatan aplikasi PKM-KC  Tempat : Selasar Gedung G4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Belum memahami alur untuk melakukan penjadwalan proses inseminasi buatan dan mengaplikasikannya pada aplikasi PKM-KC  Penyelesaian : Kerja kelompok untuk memahami bersama alur penjadwalan proses inseminasi buatan  Dokumen Penting : |
| 3. | 10 April 2018 | Agenda : Bimbingan lebih lanjut kepada dosen pembimbing terkait PKM yang telah lolos didanai DIKTI tahun 2018  Tempat : Ruang Dosen, Gedung H5 lt. 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Proses pengerjaan PKM lebih lanjut setelah lolos didanai  Penyelesaian : Pelaporan hasil koordinasi pertama dan pembagian tugas pengerjaan aplikasi per anggota tim  Dokumen Penting : |
| 4. | 10 April 2018 | Agenda : Penyamaan persepsi tentang panduan dan standart nilai PKM didanai DIKTI tahun 2018 menuju pimnas bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang  Tempat : Aula Utama Gedung A3 lt. 2 Universitas Negeri Malang  Dokumen Penting : |
| 5. | 12 April 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC  Tempat : Fleksibel  Hasil :   1. Deka Nanda menyelesaikan konten aplikasi dan mulai menyusun logbook secara bertahap 2. Ruri Ayyul (tolong diisi kalian ngapain aja) 3. Sabri Sangjaya (tolong diisi kalian ngapain aja)   Dokumen Penting : |
| 6. | 16 April 2018 | Agenda : Koordinasi pelaksanaan PKM usulan 2017 didanai DIKTI 2018 menuju PIMNAS 2018 bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Tempat : Aula Gedung H5 lt. 4 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Dokumen Penting : |
| 7. | 19 April 2018 | Agenda : Penyampaian informasi terkait jadwal pelaksanaan PKM  Tempat : Ruang Guru Besar, Gedung H5 lt. 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Informasi lebih lanjut terkait jadwal terbaru dari pelaksanaan PKM  Penyelesaian : Diskusi bersama terkait jadwal terbaru dari pelaksanaan PKM dan menghitung jadwal pengerjaan PKM agar selesai tepat pada waktunya  Dokumen Penting : |
| 8. | 25 April 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC  Tempat : Fleksibel  Hasil :   1. Deka Nanda menyelesaikan konten aplikasi, menyusun logbook, menyusun laporan keuangan, dan mulai menyusun petunjuk penggunaan aplikasi PKM-KC 2. Ruri Ayyul (tolong diisi kalian ngapain aja) 3. Sabri Sangjaya (tolong diisi kalian ngapain aja)   Dokumen Penting : |
| 9. | 2 Mei 2018 |  |