|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tanggal** | **Kegiatan** |
| 1. | 4 April 2018 | Agenda : Rapat koordinasi dan pembagian tugas pelaksanaan PKM-KC.  Tempat : Gedung G4. 115 (Sekret HMJ TE) Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Belum terkoordinasinya tugas anggota PKM-KC Rain-Coat.  Penyelesaian : Rapat koordinasi dan pembagian tugas pelaksanaan PKM-KC Rain-Coat.  Hasil :   1. Deka Nanda membuat konten aplikasi. 2. Ruri Ayyul membuat desain layout aplikasi. 3. Sabri Sangjaya membuat sistem dari aplikasi.   Dokumen Penting : |
| 2. | 8 April 2018 | Agenda : Kerja Kelompok pembuatan aplikasi PKM-KC.  Tempat : Selasar Gedung G4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Belum memahami alur untuk melakukan penjadwalan proses inseminasi buatan dan mengaplikasikannya pada aplikasi PKM-KC.  Penyelesaian : Kerja kelompok untuk memahami bersama alur penjadwalan proses inseminasi buatan.  Dokumen Penting : |
| 3. | 10 April 2018 | Agenda : Bimbingan lebih lanjut kepada dosen pembimbing terkait PKM yang telah lolos didanai DIKTI tahun 2018.  Tempat : Ruang Dosen, Gedung H5 lt. 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Proses pengerjaan PKM lebih lanjut setelah lolos didanai.  Penyelesaian : Pelaporan hasil koordinasi pertama dan pembagian tugas pengerjaan aplikasi per anggota tim.  Dokumen Penting : |
| 4. | 10 April 2018 | Agenda : Penyamaan persepsi tentang panduan dan standart nilai PKM didanai DIKTI tahun 2018 menuju pimnas bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang.  Tempat : Aula Utama Gedung A3 lt. 2 Universitas Negeri Malang  Dokumen Penting : |
| 5. | 12 April 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC.  Tempat : Fleksibel  Hasil :   1. Deka Nanda mulai membuat konten aplikasi dan menyusun logbook secara bertahap. 2. Ruri Ayyul mulai menginstal aplikasi desain yang dibutuhkan dalam pembuatan *mockup* dan tampilan produk PKM-KC dan mencari referensi desain yang akan diaplikasikan ke dalam produk. 3. Sabri Sangjaya mulai menginstal aplikasi pembuat yang dibutuhkan dalam pembuatan produk PKM-KC dan mencari artikel atau *literature* dalam pembuatan aplikasi.   Dokumen Penting : |
| 6. | 16 April 2018 | Agenda : Koordinasi pelaksanaan PKM usulan 2017 didanai DIKTI 2018 menuju PIMNAS 2018 bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.  Tempat : Aula Gedung H5 lt. 4 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Dokumen Penting : |
| 7. | 19 April 2018 | Agenda : Penyampaian informasi terkait jadwal pelaksanaan PKM.  Tempat : Ruang Guru Besar, Gedung H5 lt. 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Informasi lebih lanjut terkait jadwal terbaru dari pelaksanaan PKM dan progres pengerjaan produk.  Penyelesaian : Diskusi bersama terkait jadwal terbaru dari pelaksanaan PKM dan menghitung jadwal pengerjaan PKM agar selesai tepat pada waktunya. Menyampaikan progres masing-masing anggota dalam pengerjaan produk PKM-KC.  Dokumen Penting : |
| 8. | 25 April 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC.  Tempat : Fleksibel  Hasil :   1. Deka Nanda menyelesaikan konten aplikasi, menyusun logbook, dan menyusun laporan keuangan. 2. Ruri Ayyul memulai pengerjaan desain *mockup* dari aplikasi PKM-KC. 3. Sabri Sangjaya membuat sistem coding dan sudah sampai tahap menu *login* yang digunakan untuk masuk pada aplikasi.   Dokumen Penting : |
| 9. | 2 Mei 2018 | Agenda : Bimbingan kepada dosen pembimbing.  Tempat : Ruang kelas Gedung H5, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Permasalahan : Kendala yang dialami selama pengerjaan PKM berlangsung.  Penyelesaian : Dosen pembimbing memberikan saran dan arahan terhadap kendala yang dialami. Memberikan motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan pengerjaan produk.  Dokumen Penting : |
| 10. | 3 – 4 Mei 2018 | Agenda : Workshop HKI dan *Drafting* Paten.  Tempat : Hotel Kartika Wijaya, Batu  Hasil : Dapat mengetahui tata cara pengurusan hak paten dan hak cipta yang sesuai prosedur.  Dokumen Penting : |
| 11. | 6 Mei 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC  Tempat : Fleksibel  Hasil :   1. Deka Nanda melanjutkan pengerjaan logbook, menyusun laporan kemajuan, menyusun PPT presentasi untuk monev internal 1, dan menyusun laporan keuangan. 2. Ruri Ayyul menyelesaikan pengerjaan desain *mockup* dari aplikasi dan mulai membuat tampilan layout pada aplikasi. 3. Sabri Sangjaya melanjutkan pengerjaan sistem coding dan sudah mencapai tahap pembuatan menu *home* pada aplikasi.   Dokumen Penting : |
| 12. | 7 Mei 2018 | Agenda : Progres pengerjaan PKM-KC.  Tempat : Fleksibel  Hasil :   1. Deka Nanda melanjutkan pengerjaan logbook, menyusun laporan kemajuan, menyusun PPT presentasi untuk monev internal 1, dan menyusun laporan keuangan. 2. Ruri Ayyul melanjutkan pengerjaan tampilan layout pada aplikasi. 3. Sabri Sangjaya melanjutkan pengerjaan sistem coding, sudah sampai tahap penambahan hewan dan bisa menampilkan list hewan yang sudah ditambahkan.   Dokumen Penting : |
| 13. | 8 Mei 2018 | Agenda : Bimbingan kepada dosen pembimbing.  Tempat : Ruang dosen Gedung G4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  Hasil : Melaporkan perkembangan pengerjaan PKM-KC, persiapan untuk presentasi monev internal 1. Meminta saran dan motivasi untuk monev internal 1 dan kelanjutan pengerjaan produk dari PKM-KC.  Dokumen Penting : |